镇赉县2025年农村公路改造工程项目（一期）施工监理招标文件

关键内容信息公开
1.招标条件

本招标项目镇赉县2025年农村公路改造工程项目（一期）已由镇赉县发展和改革局以镇发改审批字〔2025〕24号文件批准，施工图设计由镇赉县交通运输局以镇交审批字〔2025〕3号文件批准，项目业主为镇赉县博源路桥建设管理有限公司，建设资金已落实，招标人为镇赉县博源路桥建设管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：镇赉县镇赉镇、黑鱼泡镇、莫莫格乡、大屯镇、沿江镇、五棵树镇、嘎什根乡、坦途镇、哈吐气乡、东屏镇、建平乡。

2.2 工程内容：路基、路面及其附属工程。

2.3招标范围及标段划分：本项目按一级监理机构设置，设置2个总监理工程师办公室，具体划分情况如下：

	服务类型
	标段
	对应施工标段
	路线名称
	路线长度（Km）
	标段长度(Km)
	招标范围

	总监办
	JL01
	01标段
	乡道Y020扎突线-五站
	8.206
	32.566
	本标段范围内路基、路面及其附属工程。

	
	
	02标段
	乡道Y030架其-前嘎海（西乃力至前嘎海段）
	11.417
	
	

	
	
	04标段
	 村道C213韩家围子-两家子
	6.706
	
	

	
	
	05标段
	村道C147平堡村路
	1.671
	
	

	
	
	
	乡道Y038拉斯嘎-前大岗（西五家子至民生村段）
	1.903
	
	

	
	
	
	村道C226拉大线-大于围子
	2.663
	
	

	
	JL02
	03标段
	村道C079大国线-大官营子
	2.879
	38.016
	本标段范围内路基、路面及其附属工程。

	
	
	
	村道C084后六家子-前六家子
	3.089
	
	

	
	
	06标段
	村道C159巨丰山-泡子沿
	2.268
	
	

	
	
	
	村道C161复兴-巨丰山
	3.386
	
	

	
	
	07标段
	村道C165赵家围子-任家围子
	4.834
	
	

	
	
	08标段
	村道C197长城新村-东双山子
	3.135
	
	

	
	
	
	村道C187齐双线-哈拉海吐
	1.996
	
	

	
	
	09标段
	村道C146扎突线-X717
	3.85
	
	

	
	
	
	村道C395前珲春庙-敖包营子
	1.66
	
	

	
	
	10标段
	村道C041前英台-小白城子
	2.041
	
	

	
	
	
	村道C031莫莫格村路
	2.729
	
	

	
	
	11标段
	村道C264二龙-长发村部
	2.055
	
	

	
	
	
	村道C086沿江-苇海
	4.094
	
	


2.4监理服务期限：498日历天，其中计划施工期133日历天（2025年7月20日-2025年11月30日），工程验收与缺陷责任期365日历天。

3．投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下资质，并在人员、设备等方面具备相应的施工监理能力：

	标段
	资质要求

	JL01
	公路工程专业甲级或乙级监理资质。

	JL02
	公路工程专业甲级或乙级监理资质。


投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”中的监理企业名录，且投标人名称和公路工程专业监理资质与该名录中的相应企业名称和监理资质完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3每个投标人最多可对1个标段投标，每个投标人允许中1个标。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4．评标办法

本次招标采用综合评估法。
5.最低资格条件
附录1   资格审查条件(资质最低条件)

	标段
	企业资质等级要求

	JL01、JL02
	公路工程专业甲级或乙级监理资质。


附录2   资格审查条件(业绩最低要求)
	标段
	业 绩 要 求

	JL01、JL02
	/


附录3   资格审查条件(信誉最低要求)

	标段
	信 誉 要 求

	JL01、JL02
	/


附录4   资格审查条件(总监理工程师最低要求)
	标段
	人  员
	数量
	资 格 要 求
	在岗要求

	JL01、JL02
	总监理

工程师
	1
	（1）投标人自有人员；

（2）公路工程相关专业高级工程师职称；

（3）具有交通运输主管部门颁发的《监理工程师资格证书》（道路与桥梁专业）或《公路水运工程监理工程师过渡考试合格证》（道路与桥梁专业）或人力资源和社会保障部及交通运输部联合颁发的《监理工程师注册证书》（交通运输工程专业公路类别）。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）


注：“投标人自有人员”指投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员。如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的总监理工程师是投标人单位职工的有效书面证明材料，如总监理工程师为退休返聘人员，则需提供退休证明及返聘合同。 
6.评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：

（1）评标价低的投标人优先；

（2）被吉林省交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先；

（3）商务和技术得分较高的优先；

（4）评委会投票表决，推荐票数多的优先。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、监理服务期限、工程质量要求及安全目标；

b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；

b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；

c.若投标保证金采用保函或保单形式提交，符合招标文件规定。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书符合招标文件规定。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明符合招标文件规定。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	（6）投标人未以联合体形式投标。

（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。

（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（9）投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定。

（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（11）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

第二个信封（报价文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照或事业单位法人证书、监理资质证书、基本账户开户许可证或开户证明。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的业绩符合招标文件规定（不适用）。

（4）投标人的信誉符合招标文件规定。

（5）投标人的监理工程师资格、在岗情况符合招标文件规定。

（6）投标人的其他主要监理人员符合招标文件规定（不适用）。

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。

（9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

（10）投标人未以联合体形式投标。


续上表
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：
技术建议书： 35  分
主要人员：  25  分
业绩：  20  分
履约信誉：  10  分
第二个信封（报价文件）评分分值构成：
评标价：  10  分

	2.2.2
	评标基准价
计算方法
	评标基准价的计算：

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标价的确定：

评标价=投标函文字报价

（2）评标价平均值的计算：

除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

（3）评标基准价的确定：

将评标价平均值直接作为评标基准价。

在评标过程中，评标委员会应对计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率
计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价

偏差率保留2位小数


续上表
	评分因素与权重分值

	评分标准

	条款号
	评分因素
	评分因素
权重分值
	各评分因素
细分项
	分值
	

	2.2.4（1）
	技术

建议书
	 35 分
	监理大纲（或监理方案）和措施
	25分
	一般：15分

较好：15～20分

满意：20～25分

	
	
	
	本工程监理工作的重点与难点分析
	5分
	一般：3分

较好：3～4分

满意：4～5分

	
	
	
	对本工程的建议
	5分
	一般：3分

较好：3～4分

满意：4～5分

	2.2.4（2）
	主要人员
	 25 分
	总监理工程师任职资格与业绩
	25分
	满足资格审查条件得15分，担任过1项类似工程的总监理工程师或驻地监理工程师加10分，最多加10分。

注：总监理工程师个人业绩需按招标文件要求提供相关业绩证明材料，否则该业绩不予认定。

	2.2.4（3）
	评标价
	 10 分
	评标价得分计算：

（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=10-偏差率的绝对值×100×0.2；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=10-偏差率的绝对值×100×0.1。

评标价得分最低扣至0分。

	2.2.4（4）
	其他因素
	业绩
	 20 分
	企业业绩
	20分
	投标人通过形式评审与响应性评审、资格评审得12分，2020年1月1日后（两阶段验收工程以交工时间为准，一阶段验收工程以竣工时间为准），完成过一项类似工程的监理业绩得加8分，最多加8分。

	
	
	履约信誉
	 10 分
	信用评价
	10分
	信用评价AA、A级

	
	
	
	
	
	8分
	信用评价B级

	
	
	
	
	
	6分
	信用评价C级

	
	
	
	
	
	0分
	信用评价D级

	
	
	
	投标人的信用评价按以下原则确定：

1.投标人的信用评价等级采用吉林省交通运输厅《关于发布2024年度公路建设市场吉林省省级综合评价结果的通告》中“吉林省2024年公路监理企业信用评价结果”中投标人的企业信用等级；

2.投标人无吉林省2024年信用评价的，采用交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”“全国公路从业单位信用评价结果”中投标人的2023年度企业信用等级；

3. 二者均有时，以吉林省交通运输厅发布的信用评价等级为准；二者均没有，若 2024年1月1日后在“全国公路建设市场监督管理系统”无不良信用记录，按 A 级评分（需提供承诺函，格式自拟）；若有不良信用记录的，按 D级评分。




7.公开时间

招标文件关键内容信息公开时间至投标截止前10天。

8.联系方式

招标人：镇赉县博源路桥建设管理有限公司

地址：白城市镇赉县站前街

联系人：刁守龙

电话：0436-7255819

招标代理机构：吉林省常利工程信息咨询有限公司

地址：长春市高新技术产业开发区越达科技产业园5栋三层

联系人：杨光福

电话：0431-81902477

邮箱：clgczx2018@163.com

监督部门：镇赉县交通运输局

联系方式： 0436-7223425
�本款规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工监理企业。


�各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。





69

