吉林省公路项目建设单位

管理办法（征求意见稿）

- 第一章  总  则

第一条  为贯彻落实《交通强国建设纲要》，加强我省公路项目建设（含代建，下同）单位管理，提高公路工程建设管理水平，根据国家有关法律、法规和交通运输部《关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》《关于深化公路建设管理体制改革的若干意见》《关于进一步加强普通公路勘察设计和建设管理工作的指导意见》等政策规定,结合我省实际，制定本办法。

第二条  本办法所称建设单位是指承担公路工程建设管理职责的项目管理单位。

本办法所称建设管理人员，是指建设单位中对公路工程建设负有具体管理职责的人员。

第三条  各级交通运输主管部门应当按照本办法规定，对政府投资公路项目建设单位进行有效监督管理。

第四条  省级交通运输主管部门负责指导、监督全省公路项目建设单位管理工作，具体负责监督管理省管公路工程建设项目的建设单位。

市（州）、县级交通运输主管部门负责其监督管理项目的建设单位的管理工作。

- 第二章  项目建设的组织管理

第五条  建设单位必须是经依法设立或认定、负责公路项目的建设管理，承担工程质量、安全、进度、投资造价等法定责任的具有注册法人资格、信用良好的企事业单位。

第六条  建设单位应具备与项目建设管理相适应的管理能力，并承担项目建设管理职能及相应的法律责任。当项目建设单位不具备相应的项目建设管理能力时，应选择符合项目建设管理要求的代建单位进行建设管理，并依法承担各自相应的法律责任。

选择代建单位代建的，代建合同中应明确各自职责、权利、义务、奖惩及争议解决方式。委托方应按照合同约定做好督查、协调等工作，不得单方强制提出合同约定以外的要求，不得干预代建单位正常的建设管理行为。代建单位不得将所承包的代建工作转包或分包。

第七条  建设单位应执行国家有关法律法规和省有关规定，加强建设管理和项目实施的统筹协调，提升公路工程建设理念。

第八条  建设单位应组织勘察大纲审批及成果验收；监督设计文件签署齐全并落实终身责任制；需要开展消防设计的，确保落实消防审查要求。

第九条  建设单位应推行标准化施工，提升本质安全水平，构建现代化公路工程建设质量管理体系，推进精品建造和精细管理。

要将生态环保、绿色低碳理念贯穿建设全过程，统筹资源利用，实现集约节约，建设绿色交通廊道。

要积极采用新技术、新工艺、新材料和新设备等科技创新成果，推动大数据、物联网、人工智能、智慧公路等先进技术的应用，积极推动交通基础设施全要素、全周期数字化，以数字化促进工程管理降本增效，以新质生产力推动公路工程建设高质量发展。

以上举措应在工程设计、项目招标阶段予以统筹考虑。

- 建设单位对实现项目建设目标负直接责任，对项目建设实施阶段全过程的工程质量、安全生产、投资造价、工程进度、合同管理、生态环保、廉政建设等负总责，对质量安全负首要责任。

应督促相关从业单位加强质量和安全生产管理，按照规定要求开展施工安全总体风险评估和安全生产条件检查以及日常检查。

应科学合理制定项目总体计划和年度计划目标，并负责项目年度进度计划的分解、落实，以及结合合同工期目标、施工进展情况适时调整阶段施工计划。

任何单位和个人不得任意压缩国家和省规定的工程勘察、设计周期，不得任意压缩初步设计批复确定或者合同约定的工期。

第十一条  建设单位应以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，全面落实农民工实名制管理、农民工工资专用账户、施工总承包单位通过银行代发工资、工资保证金等有关保障农民工工资支付管理的制度要求，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

第十二条  高速公路等重点工程项目要充分挖掘工程建设、工地服务、建后管护等方面的用工潜力，创造条件实施以工代赈，帮助当地群众就近务工实现就业增收。

第十三条  工程运输车辆将农村公路作为施工便道或者在一定时期内集中通行，可能造成农村公路损坏的，应在工程造价中予以考虑。

第十四条  公路项目建设单位应执行基本建设程序、国家和省有关建设管理规定以及技术标准、规范，依法履行项目招投标、开工、交（竣）工等各项程序；加强对勘察设计、中介咨询、施工、监理、试验检测等从业单位的履约管理和考核评价。应加强对参建各方管理人员的管理，严格审查人员的资格条件和社保关系，并加强履约管理。按照有关规定加强对施工分包活动的管理，及时制止承包人的转包或违法分包行为。

项目完工后应及时组织参建单位开展交工验收，并应吸收公安、安全监管等部门人员参加。

建设单位应有效开展从业单位和从业人员信用评价工作；协调解决与工程有关的矛盾；主动接受交通运输主管部门及其职能机构和其他有关管理部门的监督管理。

第十五条  高速公路建设项目或投资规模大、建设难度高的公路工程建设项目，派驻工程现场的建设管理机构应当设立计划、合同（造价）、技术、质量、安全、财务、纪检等职能部门，并应建立智慧管理平台，其中质量、安全部门必须独立设置。总投资在25亿元以内的项目，其他职能部门可根据实际情况进行合并。

第十六条  派驻工程现场的建设管理人员配备应当符合以下条件：

（一）高速公路建设项目或投资规模大、建设难度高的公路工程建设项目，工程技术人员应不少于管理人员总数的65%,具有高、中级以上专业技术职称的人员应占工程技术人员总数的70%以上，主要专业人员配备数量应当满足具体项目的要求，并应配置智慧公路技术管理人员。

（二）普通国省干线公路项目，工程技术人员应不少于管理人员总数的60%，具有高、中级以上专业技术职称的人员应占工程技术人员总数的70%以上，主要专业人员配备数量应当满足具体项目的要求。

（三）农村公路项目要明确项目法人，由具备技术管理能力和经验的人员进行管理，逐步实行建管分离。

第十七条  公路项目单位派驻工程现场的建设管理人员应具有良好的社会信用和职业道德，具备相应工程组织管理能力，严格执行国家有关法律和规定，熟悉、掌握公路建设规章、政策，人员资格应符合下列规定：

（一）高速公路建设项目或投资规模大、建设难度高的公路工程建设项目：

1.项目负责人：具有高级以上专业技术职称，具备2个及以上同类项目的建设管理经历；

2.技术负责人：熟悉、掌握公路工程技术标准、规范和规程，具有高级以上相关专业技术职称，具备2个及以上同类建设项目的技术管理经历；

3.财务负责人：熟悉、掌握财经法规和财务制度，具有中级以上相关专业职称，具备1个及以上同类项目的财务管理经历；

4.计划、合同（造价）、技术、质量、安全等部门负责人应具备相应岗位的专业技术和任职资格，并分别具备1个及以上同类项目管理经历。

（二）普通国省干线公路项目：

1.项目负责人：熟悉工程管理有关法律规定，具有相应管理能力和经历；

2.技术负责人：熟悉、掌握公路工程技术标准、规范和规程，具有高级以上或者5年以上中级专业技术职称，具备1个以上同类公路工程项目或2个及以上低一级公路工程项目的技术管理经历；

3.财务负责人：熟悉、掌握财经法规和财务制度，具有中级以上相关专业职称，具备1个以上公路工程项目的财务管理经历；

4.计划、合同（造价）、技术、质量、安全等部门的负责人具备相应岗位的专业技术和任职资格，分别具备1个以上同类公路工程或2个及以上低一级公路项目的建设管理经历。

（三）农村公路等其他公路工程项目建设单位，其组织机构、专业人员配置及有关技术和管理的资格条件，由市（州）交通运输主管部门根据本地区实际情况，参照普通国省干线公路项目确定。

第十八条  公路项目建设单位在申报项目设计文件时，应按照如下要求将派驻工程现场的管理机构、管理人员及资格条件等相关材料作为文件的组成内容一并申报。交通运输主管部门在审查设计文件时，应对项目建设单位的管理能力情况进行审查，对不满足项目建设管理要求的，应在审查结束后20日内书面责成其按规定整改。

（一）公路项目建设单位核备表；

（二）主要建设管理人员基本情况表；

（三）工程可行性研究报告的批复文件复印件；

（四）建设单位组建的正式文件复印件；代建单位提交代建合同或者协议；

（五）法定代表人及派驻工程现场的管理机构负责人的任职文件复印件；

（六）派驻工程现场的项目负责人、技术负责人、财务负责人以及其他管理人员以往工程项目管理业绩证明材料，建设管理人员的职称证书、身份证等复印件；

（七）建设项目资金落实材料；

（八）工程管理各项规章制度。

第十九条  交通运输主管部门在审批施工许可前，对申报设计时不满足项目管理要求，需补充完善的内容进行核查，仍达不到要求的，责成其按照相关规定选择具备相应管理能力的代建单位；对没有按照要求整改到位的，不予办理项目施工许可；施工许可未批复的，不准开工建设。

第二十条  公路项目建设单位的组织机构性质、法人代表、建设管理人员发生变更的，变更人员资格不得低于原申报人员，且应及时报相应交通运输主管部门备案。

- 第三章  建设单位考核

第二十一条  交通运输主管部门应对建设单位在组织机构建设、基本建设程序执行、合同管理、计划进度、投资造价、质量、安全、环保、智慧公路建设、农民工工资支付保障、廉政等方面履职和管理成效进行监督考核，并根据考核结果实施奖惩。具体考核内容及评分标准详见《公路项目建设单位考核评分表》。

第二十二条  各级交通运输主管部门应加强对建设单位的日常动态管理，重点检查建设单位的履职情况。因建设单位履职不到位，导致项目管理混乱或质量安全问题突出等情况，对相关问题应下发督办单进行通报、约谈、处罚或建议问责。被考核单位应在规定时间内完成整改。日常考核的情况由考核单位建档备查。

第二十三条  考核工作以公路工程建设项目为单位，对列入年度建设计划的项目进行考核，采用年度考核制，从项目开工年度起至建成通车年度止，对当年开工不足3个月的项目不列入考核范围。建设单位提出书面申请，经交通运输主管部门同意，对确实不受项目建设单位控制因素影响的，部分考核内容不列入当年考核。

第二十四条  考核实行日常检查与集中考核相结合的方式，对重点项目应加大日常检查频次，日常检查结果纳入集中考核的参考依据。

第二十五条  交通运输主管部门根据工作可以安排开展日常考核工作。交通运输主管部门可委托所属的具有公路工程建设监管职责的机构依据其管理职责开展日常考核工作，并将考核情况报相应交通运输主管部门，交通运输主管部门将其考核结果作为该项目日常考核的依据。

第二十六条  年底集中由交通运输主管部门组成考核组，依据工程项目实际进展情况进行考核。尚未进入实施阶段的考核项不扣分，已经进入实施阶段的考核项评分实行累计扣分制，不设最高扣分分数。

第二十七条  建设项目考核结果按照综合评分分为“优、良、中、差”四个等级。

考核采用百分制。考核评分在90分以上的为“优”，在89至80分的为“良”，在79至70分的为“中”，低于70分的为“差”。被交通运输主管部门或者其职能部门责令停工的项目当年不得评为“良”以上等级。有下列情形之一的建设单位，项目考核及日常考核均直接评为“差”：

（一）建设单位工作人员有与工程有关违法犯罪或违纪被处理的；

（二）发生较大及以上质量、安全或者环保责任事故，被依法认定为项目建设单位负有管理责任的；

（三）因拖欠工程款导致发生群体性事件的；

（四）因工作管理不力，被安监部门、交通运输主管部门或者其监管机构通报批评的；

（五）不配合交通运输主管部门或者其监管机构监督检查的；

（六）交工验收工程质量等级评定为不合格的；

（七）竣工验收工程质量评定为不合格、项目综合评定为不合格的；

（八）建设项目未实现概算控制目标的；

（九）不配合考核或采取弄虚作假欺骗考核的。

第二十八条  公路项目建设单位应积极主动配合监督管理职责部门对项目进行的监督检查及考核工作，并按要求报送建设管理工作情况及相关资料，并对资料的真实性负责。

第二十九条  交通运输主管部门应告知建设单位及考核或处罚结果，建设单位对考核或处罚结果提出异议的，交通运输主管部门应当进行复核，异议成立的，应当调整考核或处罚结果。

第三十条  市（州）交通运输主管部门应于每年第一季度将建设单位的考核结果报省级交通运输主管部门备案。省级交通运输主管部门于每年上半年公布建设单位考核结果。

第三十一条  建设期间，对考核结果为“差”的建设单位和建设项目管理机构，予以通报批评，责令其限期整改；到期仍整改不到位的，责令其停工整顿，或责成其按照相关规定选择具备相应管理能力的代建单位；情节严重的，取消其承担公路工程建设项目管理的资格。

第三十二条  通车试运营期间，建设单位要按照竣工验收条件的要求，做好工程质量缺陷处理、竣工决算审计、档案及环保专项验收等工作。对超期试运营不能竣工验收或竣工验收质量鉴定不合格的项目，相应交通运输主管部门对其进行通报批评的，相关责任人不允许再担任其他项目负责人。

第三十三条  任何单位和个人均可对公路项目建设单位和人员的不良行为，以及考核工作中的违纪、违规等行为进行投诉举报。

第三十四条  考核工作人员在考核评价工作中有违纪、违规行为的，将依据有关规定予以处理。

- 第四章  建设单位信用评价

第三十五条  省级交通运输主管部门根据建设单位年度考核结果对其进行信用评价，年度考核结果作为其信用等级评价的重要依据。

第三十六条  建设单位信用评价工作按照本办法第四条的职责划分进行，市（州）交通运输主管部门应将建设单位的信用评价结果报省级交通运输主管部门备案。信用等级分为AA（好）级、A（较好）级、B（一般）级、C（较差）级和D（差）级五个等级。

第三十七条  公路项目建设单位在评价期内信用好，管理行为规范，依法履行合同承诺，承担公路工程项目有两年以上建设管理经历并且符合下列条件的，信用等级评为AA（好）级：

（一）评价年度内，建设单位承担的所有公路工程项目考核等级均为“优”;

（二）进行上一年度信用评价的，其信用等级不低于B（一般）级；

（三）无本办法第二十七条所列的情形。

第三十八条  当年度新成立并通过核备且未发生考核内容的建设单位信用等级初定为A（较好）级。其他建设单位在评价期内信用较好，管理行为规范，履行合同承诺，未达到AA（好）级别评定要求，并且符合下列条件的，信用等级评为A（较好）级：

（一）评价年度内，建设单位承担的所有公路工程项目考核等级均不低于“良”,且至少一个项目评为“优”;

（二）进行上一年度信用评价的，其信用等级不低于C（较差）级；

（三）无本办法第二十七条所列的情形。

第三十九条  建设单位在评价期内信用一般，管理行为基本规范，履行合同承诺一般，未达到A（较好）级别评定要求，并且符合下列条件的，信用等级评为B（一般）级：

（一）评价年度内，建设单位承担的所有公路工程项目考核等级均不低于“中”,且至少一个项目评为“良”;

（二）无本办法第二十七条所列的情形。

第四十条  建设单位在评价期内信用较差，管理行为存在不规范，履行合同承诺较差，未达到B（一般）级别评定要求，并且符合下列条件的，信用等级评为C（较差）级：

（一）评价年度内，建设单位承担的所有公路工程项目考核等级至少有一个不低于“中”,且至多有一个为“差”;

（二）无本办法第二十七条所列的情形。

第四十一条  建设单位在评价期内信用差，管理过程中有违法行为，不履行合同承诺，未达到C（较差）级别评定要求，并且满足下列条件之一的，信用等级评为D（差）级：

（一）评价年度内，建设单位承担的所有公路工程项目考核均低于“中”或者有两个以上评为“差”;

（二）存在本办法第二十七条所列情形之一的。

第四十二条  省级交通运输主管部门应每年将建设单位信用评价结果在省级交通运输主管部门网站公示5个工作日，公示无异议的，应将最终结果在行业内定期公布。

第四十三条  交通运输主管部门应定期对信用评价结果为AA（好）级和D（差）级的建设单位进行通报。竣工验收时，竣工验收委员会应将本项目历年信用评价结果作为对建设单位进行评价的依据。

第四十四条  对符合相应界定条件，纳入“守信典型企业目录”的单位，可在日常检查、专项检查及行政检查中优化检查频次；在招标中可给予降低保证金比例、提高工程预付款比例、信用奖励等优惠，同等条件优先考虑。对信评价结果等级低的从业单位应进行重点监管。

- 第五章  附  则

第四十五条  市（州）交通运输主管部门，可结合本地区实际情况，参照本办法制定相应实施细则，并报省级交通运输主管部门备案。

第四十六条  本办法由吉林省交通运输厅负责解释。

第四十七条  本办法自公布之日起施行。《关于印发〈吉林省公路项目建设单位管理办法（试行）〉的通知》（吉交建管〔2016〕33号）同时废止。

附件：

- 1.公路项目建设（代建）单位核备表

- 2.主要建设管理人员基本情况表

- 3.公路项目建设单位考核评分表

附件1

公路项目建设（代建）单位核备表

| 单位名称 |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  | 单位类型 |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  | 建设单位批准单位 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  | 工程地点 | 涉及的行政市（州）、县 |  |
| 承建项目名称 |  |  |  |  | 批准文号 | 建设依据 |  |
| 工程简介(规模、 投资、技术标准、 开交工日期等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 派驻现场建设管理人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 派驻现场总人数 |  |  |  |  | 工程技术 人员人数 |  |  |
| 职责划分 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | 学历 |  | 联系电话 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划、合同负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中内容可根据企、事业单位不同情况调整；管理人员可根据实际情况调整或增减。

附件2

主要建设管理人员基本情况表

| 姓名 |  |  |  |  |  | 性别 |  | 出生年月 |  |  |  |  | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  |  |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  |  | 专业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现从事 专业 |  |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  | 专业技术职称 |  |
| 执业资格证书名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执业资格注册号 |  |  |  |
| 项目任职 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本人电话 |  |  |  |  |
| 学习工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人签名： 年 月 日 单位盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附相关证明材料（身份证、学历证书、职称证书、职业资格证书等复印件及工作经历证明）

附件3

公路项目建设单位考核评分表

工程项目名称：                               被考核建设单位：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及扣分标准 |  | 扣分内容 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 组织机构设置 | 1.组织机构建立 | 建设单位具有批准成立的文件或县级以上人民政府组建指挥部的正式文件，缺项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2.内部机构设置 | 建设单位设有计划、合同（造价）、技术、质量、安全、财务、纪检等职能管理部门，部门职责分工明确、管理制度完善。缺项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 3.人员资格 | 派驻工程现场的管理人员应满足本办法第十七条相关要求，每一项不符合要求扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 4.备案核查 | 在初步设计（施工图设计）审批时，将派驻工程现场的管理机构、管理人员及资格条件按要求填写并上报备案部门，未备案的扣2分；人员变更未报告交通主管部门审查的，每人扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 5.其他 | 其他违规情况视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 扣分合计 |  |  |  |  |
| 二 | 基本建设程序 | 1.招投标 | 未严格按照核准的招标范围、招标组织形式和招标方式执行的，每项扣2分；存在规避招标或未经审批进行邀请招标的扣5分；尚未具备条件即开始招标的扣5分；资格预审文件或招标文件未严格执行范本的扣1分；未履行招标备案程序的扣1分；未在指定媒介发布公告扣2分；资格条件存在不合理条件限制或排斥投标人的扣2分；清标结果有倾向性、不公正、遗漏和重大偏差的扣2分；未及时按规定进行投诉处理扣1分；其他违反招投标法规有关规定的视情节扣1-5分。 |  |  |  |
|  |  | 2.基础条件 | 未严格执行可行性研究、初步设计、施工图设计批复等程序以及建设用地、质量监督申请、施工许可等报批程序。每一项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 3.现场保障 | 安全生产条件未备案审查扣1分；未开展风险管理，编制应急预案扣2分；未及时向有关勘察、设计、施工、监理等单位提供与建设工程有关的原始资料，每项扣1分；未建立智慧管理平台，扣2分；有其他未执行相关法律法规情况的，扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 4.资料档案 | 各项资料齐全、准确、真实，上报及时；档案管理规范；交工资料满足档案专项验收要求，每一项资料不符合要求扣1分。竣工验收资料准备不全，每项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 5.其他 | 其他违规情况视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 扣分合计 |  |  |  |  |
| 三 | 合同 管理 | 1.合同签订 | 建设单位未按相关规定及时签订设计、中介咨询、施工、监理等合同，每缺一项扣1分；违背招标文件、投标文件及国家的有关规定，与中标人就某些条款再进行实质性的谈判，随意更改合同条件，扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 2.分包管理 | 未对合法分包申请进行审核扣2分；未对合法分包进行备案，每家扣1分；存在转包和违法分包扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 3.设计变更 | 设计变更方案不合理，每项扣1分；存在虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款问题，每项扣2分；存在重大和较大变更工程未批先建的，每起扣2分（对于突发事件可以采取应急措施，并及时完善变更手续的除外）；存在肢解或合并变更，每起扣2分；未及时审批一般变更，每起扣1分，未建立设计变更管理台帐的扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 4.从业单位管理 | 未按要求对从业单位进行履约的考核，扣2分，考核不严，扣1分；未及时批复人员变更，每一人扣1分；主要人员变更超50%的扣2分。对参建单位主要管理人员考勤不到位，扣1分，弄虚作假，扣2分；施工单位人员、设备或资金投入不足，未有效督促整改（扣1分/次），最多扣2分。建设单位未经批准更换主要人员，每一人扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 5.信用评价 | 未按要求开展信用评价工作扣2分；未及时报送信用评价情况或报送内容不准确、不完整，每项扣1分；项目从业单位和人员信用评价结果与实际情况不符，每家(人)扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 6.其他 | 其他违规情况视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 扣分合计 |  |  |  |  |
| 四 | 计划进度 | 1.计划完成情况 | 未制定总体计划和年度计划，每项扣2分；年度检查、控制措施不健全，每项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2.进度完成情况 | 由于自身原因未按合同约定期限开工（每延期一个月扣0.5分）、无形象进度，扣2分；未完成年度工作量目标，每少10%扣2分；任意压缩或拖延合同工期扣3分（每延期一个月扣0.5分）；虚报工程形象进度或投资进度，扣2分；存在盲目赶工现象，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 3.其他 | 其他违规情况视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 扣分合计 |  |  |  |  |
| 五 | 资金 管理 | 1.资金监管 | 资金来源不符合国家有关规定，未根据工程实际和投资计划制定资金使用计划，扣3分；由于自身原因造成未按照工程进度保证资金及时到位，扣3分；存在挪用、截留、侵占工程建设资金行为扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 2.财务管理 | 未健全各项原始记录、台账、资金帐户、凭证账册、会计核算、财务报告、内部控制制度等基础工作，每项扣1分；未及时编制竣工财务决算，配合做好决算审计等工作，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 3.造价管理 | 资金监管和概预算执行管理措施不健全，扣1分；存在资金挪用，扣3分；概预算审批流程不规范扣2分；计价台账不健全扣1分；工程决算编制不及时扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 4.计量支付 | 未制定计量与工程款支付相关程序扣2分；计量后未按时支付，扣1分；拖欠应付款，按合同每拖欠一个单位一期计量工程款，扣1分；未建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，扣2分；由于自身原因拖欠民工工资扣2分；对农民工工资支付未进行有效监管扣1分；因民工工资拖欠引发群体性事件，扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 5.其他 | 其他违规情况视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 扣分合计 |  |  |  |  |
| 六 | 质量 管理 | 1.质量管理体系 | 质量体系不健全的，扣2分；质量保证体系资料不规范，不及时建档的，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2.制度建立和落实 | 未建立质量管理制度，每项扣1分；质量责任制度落实不到位，每项扣1分；未及时敦促相关单位处理质量缺陷，每起扣1分；未执行建设强制性标准，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 3.质量问题整改 | 未制定质量通病防治措施，扣2分；未对交通运输主管部门、质量监管机构等检查出的质量问题、整改要求及时组织整改落实，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 4.隐患与事故处理 | 未按照职责权限和有关制度，对重大质量隐患和事故及时报告扣3分；发生较大质量事故（扣10分/次），发生一般质量事故（扣5分/次）；未组织处理并督促整改扣2分；责任未落实到位扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 5.施工标准化 | 未制定施工标准化及考核评价制度扣2分；未开展考核评价工作扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 6.专项治理 | 交通运输部和省厅有关工程方面的专项治理开展不到位的，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 7.智慧公路建设 | 智慧公路建设推进不深入，效果不明显，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 8.其他 | 其他违规情况视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 扣分合计 |  |  |  |  |
| 七 | 安全 管理 | 1.安全管理体系 | 未签订安全生产合同，扣3分；安全体系不健全，扣3分；未按标书落实安全管理人员或人员资格与投标不符，每一人扣1分；未落实或未按要求落实安全生产费用，扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 2.制度建立和落实 | 未建立安全生产管理制度和安全应急预案并定期演练，每项扣1分；安全生产制度和责任落实不到位的，扣3分；未定期进行安全检查、隐患排查，或记录缺失，一次扣1分；未按规定支付安全生产专项经费，扣2分；未按规定实行施工安全风险评估制度，扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 3.安全问题整改 | 未对交通运输主管部门、安全监管机构等检查出的安全问题、整改要求及时组织整改落实，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 4.隐患与事故处理 | 未按照职责权限和有关制度，对重大安全隐患进行督办扣2分；未及时报告重（特）大事故扣5分；未组织处理并督促整改扣2分；责任未落实到位，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 5.其他 | 其他违规情况视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 扣分合计 |  |  |  |  |
| 八 | 生态环保及 文明施工 | 1.环保制度和投入 | 未制定环保措施，或措施不完善，每项扣1分；没有按规定投入环保费用，扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 2.执行情况 | 施工现场无防尘降噪措施，有毒和废弃物堆放、施工废液污水排放不符合环保要求；临时用地撤场后不及时复耕；水系、道路恢复不及时，桥涵通道和排水排污设施设置不合理，影响居民生产生活，上述情况建设单位未要求其整改的，每处扣1分。因环保和文明施工不到位，造成不良社会影响或引发群体事件，扣5分，及时整改到位且未造成不良后果可不扣分。 |  |  |  |
|  |  | 3.其他 | 其他违规情况视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 扣分合计 |  |  |  |  |
| 九 | 廉政建设 | 1.廉政制度 | 未建立制度，或制度不完善，扣2分；未与从业单位签订廉政合同，每缺一份扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2.执行情况 | 有违反《廉政合同》条款和有关廉政规定的，发现一起，扣1分；有工作人员被给予党纪、政纪处分的，每人扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 3.其他 | 其他违规情况视情节扣1-3分。 |  |  |  |
|  |  | 扣分合计 |  |  |  |  |
| 扣分总计 |  |  |  |  |  |  |