四平市2026年国道京抚公路西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程施工

（招标编号：SJL20250908JTGC01002001）

招 标 文 件

招标人：四平市交通运输综合服务中心

招标代理机构：吉林省中寰工程项目管理有限公司

二〇二六年六月·长春

目  录

第　一　卷	1

第一章　招标公告	2

第二章　投标人须知	4

投标人须知前附表	4

投标人须知	11

第三章  评标办法（技术评分最低标价法）	24

评标办法前附表	24

评标办法正文	28

第四章  合同条款及格式	32

第一节　通用合同条款	33

第二节　专用合同条款	34

A．公路工程专用合同条款	34

项目专用合同条款数据表	35

B．项目专用合同条款	37

第三节  合同附件格式	42

第五章　工程量清单	50

1．工程量清单说明	51

2．投标报价说明	51

3．计日工说明：不适用	52

4.其他说明	52

5.工程量清单	52

第　二　卷	53

第六章  图纸	54

第　三　卷	55

第七章　技术规范	56

第八章　工程量清单计量规则	61

第　四　卷	62

第九章  投标文件格式	63

第　一　卷

## 第一章　招标公告

四平市2026年国道京抚公路西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程施工

项目编号：SJL20250908JTGC01002001

1.招标条件

本招标项目四平市2026年国道京抚公路西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程已列入养护计划，施工图设计已由吉林省公路管理局以吉公路技〔2026〕21号文件批准建设，项目法人为吉林省公路管理局，招标人（项目实施管理法人）为四平市交通运输综合服务中心，建设资金来自财政资金，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：四平市境内。

2.2工程概况与技术标准：

四平市2026年国道京抚公路（G102）西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程起讫桩号为K938+815～K951+156，全长12.341公里，采用设计速度100公里/小时的双向四车道一级公路标准，路基宽25.5米，路面宽22米。利用桥涵维持原设计标准，共有大桥156米/1座、中桥42.8米/座，涵洞11道，立体交叉3处，与等级路平面交叉27处。

2.3标段划分、招标范围：

本次招标划分为1个标段，即SPLMGZ-SG01。

招标范围为路基、路面、桥涵、排水防护、绿化、交通安全设施等施工。

2.4计划工期：2026年7月17日至2026年10月31日，共106日历天。

3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须同时具备以下资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.1.1 投标人须同时具备以下资质：

（1）交通运输主管部门颁发的路基路面养护甲级资质；

（2）交通运输主管部门颁发的桥梁养护甲级资质；

（3）交通运输主管部门颁发的交通安全设施养护资质（可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程）；

3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过3家；

（2）联合体牵头人应具有交通运输主管部门颁发的路基路面养护甲级资质，并至少承担路基路面养护施工。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标，否则，相关投标均无效。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2026年6月5日至2026年6月11日，登录吉林省公共资源交易一体化平台（网址：https://www.ggzyyth.jl.cn/TPBidder）免费下载招标文件。

4.2本次招标全程实行电子化招投标，使用吉林省公共资源交易一体化平台系统（以下简称“电子交易平台”），具体要求详见《关于做好全省公共资源交易一体化平台全面运行工作的通知》（吉政数联〔2022〕5号）文件。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人不统一组织现场考察且不召开投标预备会。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年6月26日9时00分，投标人应在投标截止时间前将加密的电子投标文件上传至“吉林省公共资源交易一体化平台”。逾期上传的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标室；投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：2026年6月26日14时00分，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标室。

5.4本项目实施网上远程开标，投标人通过一体化平台系统进行远程投标文件解密。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网、吉林省交通运输厅网站上发布。

7．评标办法

评标办法采用双信封形式的技术评分最低标价法，采用资格后审方式对投标人进行资格审查。

8．联系方式

招标人：四平市交通运输综合服务中心

地址：四平市交通大厦

邮编：136000

联系人：孟工

电话：0434-3281307

招标代理机构：吉林省中寰工程项目管理有限公司

地址：长春市南关区绿地中央广场B8A栋-24层

邮编：130028

联系人：张廷宇

联系电话：0431-80543099

项目负责人：张廷宇

监督部门：吉林省交通运输厅

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见第一章招标公告 |
| 1.1.3 | 招标 代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 四平市2026年国道京抚公路西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 见招标文件第一章“招标公告” |
| 1.2.1 | 资金来源 及比例 | 见招标文件第一章“招标公告” |
| 1.2.3 | 资金 落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标文件第一章“招标公告” |
| 1.3.2 | 计划工期 | 见第一章招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 竣工验收的质量评定为优良 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 禁止发生一般及以上等级生产安全事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质要求：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格要求：见附录5 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 接受，应满足下列要求：见第一章招标公告 |
| 1.4.3 | 投标人不得 存在的其他 关联情况 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 本款内容第（6）条修改为： （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。 |
| 1.4.5 | 施工资质企业名录 | 不适用 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人 |
| 1.11.1 | 分包 | 本款内容修改为： 允许分包。分包按照现行有关法律、行政法规、部门规章的规定执行。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 投标文件关键内容摘录表、图纸扫描件由招标人提供。 百度网盘链接:通过网盘分享的文件：图纸-四平市2026年国道京抚公路西环与G303平交至杨木林收费站段路面改造工程.rar 链接: https://pan.baidu.com/s/1JZOjoUwSSHTfOmUO_3kS_w?pwd=kju6 提取码: kju6，由投标人自行下载。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：递交投标文件截止之日10天前 |
|  |  | 形式：使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清，并同时联系招标代理公司，联系电话：0431-84288688 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“电子交易平台”发出招标文件澄清 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过“电子交易平台”发出招标文件修改 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：/ |
|  |  | 形式：投标人应自行关注并浏览电子交易平台信息，无需确认。 |
| 3.1.1 | 投标文件 密封形式 | 双信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金 的计算方法 | 增值税税金的计算按国家相关规定执行。 |
|  | 工程量清单 的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单；下载网站：吉林省公共资源交易一体化平台系统，请投标人自行下载。 □投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 单价 |
| 3.2.6 | 是否接受 调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 最高投标限价98864054.2元（不设暂列金额） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 的递交 | 投标保证金的金额：10万元； 投标保证金可采用的形式：现金、支票、保函（保单）、担保机构保函； 招标人指定的开户银行及账号如下： 收款人全称：吉林省中寰工程项目管理有限公司 开户银行：吉林银行股份有限公司长春一汽支行 账号：0117 0110 8000 2752 行号：313241010789 （1）若采用保函（保单）形式，应符合《关于调整吉林省公共资源交易一体化平台电子保函担保业务的公告》规定。电子保函（保单）的真实性、合法性由投标人和开立人负责。 （2）以现金或支票形式递交的投标保证金，招标代理机构将在投标人须知正文第3.4.3项规定的期限内原路退还至投标人递交保证金的账户，投标人无需提供任何资料，请投标人注意查收。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的 利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以 不予退还 投标保证金情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料 的特殊要求 | 无 |
| 3.5.1 | 投标人基本情况表 | 本款修改为： “投标人基本情况表”应附营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照，下同）、施工资质证书（或电子证书）、安全生产许可证（或电子证书）、基本账户开户证明材料的复印件，投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图复印件。 企业法人营业执照和组织机构代码证、施工资质证书（或电子证书）、安全生产许可证（或电子证书）、基本账户开户证明材料的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 本款修改为： 投标人近三年应当具有健全的财务会计制度（要求提供加盖公章的承诺书）。除财务状况承诺函外，投标人无须再提供任何财务证明材料。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2021年1月1日至投标截止时间，两阶段验收工程以交工时间为准，一阶段验收工程以交工或竣工时间为准，下同。 若投标人近年完成的工程项目已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中，则按本款正文内容要求提供证明材料。 若投标人近年完成的工程项目未列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中，则“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书（委托项目除外）或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书），工程接收证书（工程竣工验收证书）可以是发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工程综合评价等级证书。 如所提供的证明中不能查找出满足资格审查条件要求的数据，投标人应补充相应的项目法人或相应级别质量监督机构出具的证明材料，否则该项目业绩不予认定。 |
| 3.5.4 | 投标人的信誉情况 | 本款修改为： 1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。 2、本表后应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。 3、投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为承诺函（格式自拟，须加盖投标人单位章）。 |
| 3.5.5 | 拟委任的项目经理和项目总工资历 | 本项第三自然段修改为： 如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供上述人员能够从该项目撤离的书面承诺（格式自拟，加盖投标人单位章）。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标阶段仅提供电子投标文件，如中标再提供纸制投标文件正本1份，副本4份；中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子投标文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准，且不得采用活页夹装订。 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | 否 |
| 5.1 | 第一个信封 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标室 |
|  | 第二个信封 开标时间和地点 | 开标时间：见招标公告 开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标室 |
| 5.3.1 | 开标补救措施 | 开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，将由“吉林省公共资源交易一体化平台”技术人员采取补救措施。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，专家6人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名 |
| 7.1 | 中标候选人 公示媒介及 期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介； 公示期限：3日； 公示的其他内容：无。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知书发出的形式 | 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时以中标结果公告发布到本章7.6款所列媒介的形式通知未中标的投标人。 |
| 7.6 | 中标结果 公告媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介； 公示期限：3日。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约保证金形式：现金、支票、保函（保单）、担保机构保函。 履约保证金金额：5%签约合同价。 （1）采用现金、支票形式时，应由中标人的基本账户转入发包人账户。 （2）采用保函（保单）时，应按招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式出具，应由地市级支行以上级别国有商业银行或全国性股份制商业银行开具，所需费用由中标人承担。 （3）若采用担保机构保函时，出具保函的担保机构应具有相应的担保能力，所需费用由中标人承担。 |
| 7.8.1 | 签订合同 | 增加本款： 7.8.6 项目法人（吉林省公路管理局）、项目实施管理法人（四平市交通运输综合服务中心），与投标人共同签订合同协议书，项目法人、项目实施管理法人相应权利、义务在合同协议书中确定。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：吉林省交通运输厅 地 址：长春市解放大路2518号交通大厦 电 话：0431-85097540 邮 编：130021 |
| 9 | 是否采用 电子招标投标 | 是，具体要求： 本项目实施网上远程开标，投标人通过电子交易平台进行远程投标文件解密。开标前，投标人应在准备解密的电脑端提前安装好CA驱动并且能正常登录系统。开标时在代理机构工作人员公布投标人名单后，按顺序进行解密，由投标人选择对应的项目，进入“开标远程解密”菜单，点击远程解密并输入CA密码，成功解密后状态会显示“已解密”。投标人未在规定的时间内完成解密的视为无效投标。投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 词语定义 | （1）本文件中所称的“以上”、“以下”、“以内”，包括本数；所称的“以外”，不包括本数。 （2）除有特殊说明外，本文件中所称的“近3年”或“近5年”，是指自投标截止时间所在年度起逆推3年或5年。如：投标截止时间所在年度为2026年，“近3年”的年限从2023年1月1日算起，“近5年”的年限从2021年1月1日算起。 |
| 10.3 | 投标文件编制 特殊说明 | （1）本项目招标文件以交通运输部编制的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版，交通运输部公告2017年第51号）（以下简称《公路工程标准施工招标文件》）为基础，结合本项目的特点和管理需要编制而成，两者应结合使用。 （2）本项目采用“双盲”评审，即评标专家“盲抽”和“盲评”，投标文件的施工组织设计部分采用“暗标”形式，投标人应严格按照“第九章投标文件格式”中的要求编制施工组织设计。如果施工组织设计出现能识别投标人的内容，经评标委员会确定后，将否决其投标。 |
| 10.4 | 招标代理服务费 | 按照国家发展改革关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）文件，招标代理服务费的收费标准如下： 招标代理服务收费. 中标金额（万元）; 费率. 100万元以下; 1%. 100～500万元; 0.7%. 500～1000万元; 0.55%. 1000～5000万元; 0.35%. 5000-10000万元; 0.2%. 10000万元以上; 0.05%. 招标代理服务收费基准价格按差额定率累进法计算，中标金额500万元以下的按上述费率计算代理费；500-1000万元的代理费3.8万元；1000万元以上的按照上述费率计算的基准招标代理服务费×60%，即为投标人应支付的招标代理费。 由于本项目的招标代理服务费由中标人支付，投标人应将此费用计入投标报价内，但不得单独报价。 单位名称：吉林省中寰工程项目管理有限公司 税号：9122 0105 MA15 7A3H7K 地址：长春市朝阳区前进大街996号力旺广场B座1308室 电话：0431-80543099 开户行：中国工商银行股份有限公司长春万达广场支行 账号：4200201209000063162 |
| 10.5 | 驻地建设标准化 | 驻地建设执行《吉林省普通干线公路重点养护工程驻地建设标准化指南》 |

附录1资格审查条件（资质最低要求）

施工企业资质等级要求

投标人须同时具备以下资质： （1）交通运输主管部门颁发的路基路面养护甲级资质； （2）交通运输主管部门颁发的桥梁养护甲级资质； （3）交通运输主管部门颁发的交通安全设施养护资质（可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程）； 联合体所有成员数量不得超过3家

附录2资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

投标人近三年应当具有健全的财务会计制度（要求提供加盖公章的承诺书）

附录3资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

无

附录4资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

无

附录5资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格最低要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | - 投标人自有人员； - 具有建设行政主管部门颁发的“公路工程”专业《一级建造师注册证书》，且现注册单位为投标人； - 具有公路工程相关专业高级工程师职称； （4）具有交通运输主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证书； （5）联合体投标时项目经理必须是牵头人单位自有人员。 | 无在岗项目(指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离) |
| 项目总工 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）具有公路工程相关专业高级工程师职称； （3）联合体投标时项目总工必须是牵头人单位自有人员。 |  |

注：①项目经理和项目总工不得兼职。

②“投标人自有人员”指投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员。如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目经理是投标人单位职工的有效书面证明材料。

③公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。如职称证中无专业，则在投标文件中必须附毕业证书，且毕业证上的专业为公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业。

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5 投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http: //glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第1.12.3项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件澄清发出的同时，“电子交易平台”以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件修改发出的同时，“电子交易平台”以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式完成。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。

若采用双信封形式，第3.1.1项采用以下条款：

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件）：

（1）调价函及调价后的工程量清单（如有）；

（2）投标函；

（3）已标价工程量清单；

（4）合同用款估算表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或U盘），或将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘（或U盘）中密封在投标文件内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单第100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。

（4）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额 和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

（3）无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2 “财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”“标段类型”“合同价”“主要工程量”“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及由项目所在地或投标人住所地检察机关职务犯罪预防部门出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录证明原件。

3.5.5 “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定。

如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录6规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录7规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，应从“电子交易平台”会员诚信库中选择并进行超链接，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。

（4）投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。

（5）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（6）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

（7）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前， 通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

4.2.2 根据本章第 4.1 款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

若采用双信封形式，第5.1款采用以下条款：

5.1开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第一个信封（商务及技术文件）开标的，其投标将被否决。投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第二个信封（报价文件）的开标结果。

若采用双信封形式，第5.2款采用以下条款：

5.2开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）由招标人现场随机抽取的投标人代表抽取评标基准价系数（如有）；

（5）投标人代表解密加密的投标文件；

（6）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第 5.3 款进行补救处理，对已解密成功的投标文件进行二次解密；

（7）导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；

（8）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容， 并记录在案；

（9）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。

5.2.3 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）开标人将所有投标文件第二个信封（报价文件）的内容导入“电子交易平台”的开标评标系统，未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的第二个信封（报价文件）不予读取；

（5）公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束；

5.2.4 若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3 开标补救措施

5.3.1 开标过程中因本章第5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。

5.3.2 因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3 当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4 采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

7．合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人应通过“电子交易平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9．是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10．需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法（技术评分最低标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本次评标采用技术评分最低标价法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、企业业绩等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。 评标价相等时，投标文件第一个信封（商务及技术文件）排序在前的投标人优先。如同一标段出现多名投标人的第一个信封（商务及技术文件）综合得分相等时，则按照以下所列顺位在前的优先： a.业绩得分较高者； b.履约信誉得分较高者； c.施工组织设计得分较高者； d.主要人员得分较高者； 若以上各项评分因素得分都相等，则通过评委会投票表决，推荐票数多的投标人评分排序在先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 第一个信封 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件） (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 (3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函形式提交，保函的格式、开具保函的机构均满足招标文件要求。 (4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名（可使用公共资源交易一体化平台系统备案的电子签名及签章）。 (5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名（可使用公共资源交易一体化平台系统备案的电子签名及签章）。 (6)投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。 (7)投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定。 (8)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 (9)投标文件中未出现有关投标报价的内容。 (10)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (11)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 (12)权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围、或减少投标人的义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 第二个信封 形式评审与响应性评审标准 | 第二个信封（报价文件） (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定（可使用公共资源交易一体化平台系统备案的电子签名及签章）。 (3)投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 (4)投标报价或调价函中的报价的大写金额能够确定具体数值。 (5)同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 (6)投标人未提交调价函。 (7)投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 |
| 2.1.2 | 第一个信封 资格评审标准 | (1)投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）和投标人在《国家企业信用信息公示系统》中相关出资信息的网页截图。 (2)投标人的资质等级符合招标文件规定。 (3)投标人的财务状况符合招标文件规定。 (4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 (5)投标人的信誉符合招标文件规定。 (6)投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定，且提供了满足招标文件要求的证明资料。 (7)投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 （8）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计： 40 分 主要人员： 30 分 企业业绩： 15 分 履约信誉： 15 分 |
| 2.2.3 | 第二个信封 详细评审标准 | 评标价计算公式 评标价=投标函文字报价－暂估价－暂列金额（不含计日工总额） |
| 3.2.4 | 通过第一个 信封详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前3名通过第一个信封详细评审。如通过第一个信封详细评审的投标人数量不足3名时，由评标委员会根据法律、法规和部门规章的相关规定确定是否继续进行评标。 |

| 条款 号 | 评分因素与拟定权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分 因素 | 评分因素 权重分值 | 各评分因 素细分项 | 分值 |  |  |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计 | 40分 | 总体施工组织及安全、环保措施 | 10分 |  | 按招标文件要求编制总体施工组织布置及规划，得6分； 总体方案切实可行，对本项目具有针对性，得6分～10分。 |
|  |  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 15分 |  | 按招标文件要求编制施工方案、方法与技术措施，得9 分；施工方案可行、施工方法齐全、技术先进、施工工艺完善；重点、难点突出，解决办法合理、科学、先进，得9分～15分。 |
|  |  |  | 各类保证体系和保证措施 | 10分 |  | 按招标文件要求编制各类保证体系和保证措施，得6分； 内容齐全、完善；项目保证体系和保证措施具有操作性、先进、合理，得6分～10分。 |
|  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 5分 |  | 按招标文件要求编制项目风险预测与防范，事故应急预案，得3分； 项目风险预测全面；事故应急预案合理、可行，得3分～5分。 |
| 2.2.2（2） | 主要 人员 | 30分 | 项目经理 任职资格与业绩 | 15 | 6 | 在满足最低要求的基础上，担任过一项二级或二级以上公路沥青混凝土路面改造工程（修复养护工程或专项养护工程）施工的项目经理加6分，最多加6分。 |
|  |  |  |  |  | 9 | 满足最低资格审查条件要求。 |
|  |  |  | 项目总工 任职资格与业绩 | 15 | 6 | 在满足最低要求的基础上，担任过一项二级或二级以上公路沥青混凝土路面改造工程（修复养护工程或专项养护工程）施工的项目总工加6分，最多加6分。 |
|  |  |  |  |  | 9 | 满足最低资格审查条件要求。 |

续上表

| 条款 号 | 评分因素与拟定权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分 因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因 素细分项 | 分值 |  |  |
| 2.2.2（3） | 其他因素 | 企业业绩 | 15分 | 投标人技术施工能力（2021年1月1日至投标截止时间） | 15 | 6 | 在满足最低要求的基础上，累计完成不少于25公里二级及以上等级公路沥青混凝土路面改造工程（修复养护工程或专项养护工程）施工业绩（高速公路、一级公路全幅按2倍长度计算，半幅按1倍长度计算），加6分，最多加6分。累计在25公里以内，按直线内插计算（得分四舍五入保留两位小数）。 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 投标人通过形式评审与响应性评审、资格评审得9分 |
|  |  | 履约信誉 | 15分 | 投标人的信誉评价等级 | 15 | 15 | 信誉评价AA级 |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 信誉评价A级 |
|  |  |  |  |  |  | 9 | 信誉评价B级 |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 信誉评价C级 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 信誉评价D级 |
|  |  |  | 注：1、按照以下优先顺序应用投标人的信用评价结果（如没有前一项结果，则应用下一项结果）： （1）采用《吉林省公路管理局2025年度普通干线公路养护工程企业信用评价公告》中的投标人信用评价等级。 （2）采用《吉林省公路管理局2024年度吉林省普通国省干线公路养护工程企业信用评价结果公告》（含调整结果公告）中投标人评价等级。 （3）“全国公路建设市场监督管理系统/全国公路从业单位信用评价结果”中，投标人以施工企业获得的2024年度信用等级。但不得高于其原吉林省普通国省干线公路养护工程施工企业信用评价等级（如有）的上一等级。 （4）无以上信用评价等级的，根据“全国公路建设市场监督管理系统--不良行为记录”查询结果，若无不良信用记录，按A级对待，如有不良信用记录，视其严重程度按B级或以下对待。 2、以联合体形式投标的，按信用评价等级低的联合体成员的信用评价等级进行联合体信用评价等级评分。 |  |  |  |  |
| 需要补充的其他内容： 一、评标委员会发现投标人的施工组织设计出现敏感信息或是能代表企业信息的记号等行为，经评标委员会确定后，应在“技术暗标”环节将其打零分，然后按技术文件不符合形式评审与响应性评审标准，否决其投标。 二、各评分因素（履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为七人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。所有评分分值均保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 评标办法正文

1. 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、企业业绩等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.2项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出平均得分A；

（2）按本章第2.2.2项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出平均得分B；

（3）按本章第2.2.2项（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出平均得分C。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

注：评标办法正文直接引用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第三章评标办法（技术评分最低标价法）正文部分，如有不一致时以《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第三章评标办法（技术评分最低标价法）正文部分为准。

第四章  合同条款及格式

第一节　通用合同条款

采用《公路工程标准招标文件（2018年版）》的“通用合同条款”

第二节　专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

采用《公路工程标准招标文件（2018年版）》的“A.公路工程专用合同条款”

项目专用合同条款数据表

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 项目法人：吉林省公路管理局 地址：长春市解放大路2518号交通大厦 邮政编码：130021 项目实施管理法人（招标人）：四平市交通运输综合服务中心 地址：四平市交通大厦 邮编：136000 联系人：孟工 电话：0434-3281307 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：待定 地址：待定 邮政编码：待定 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1 年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3 款发出的变更指示。 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 监理工程师发出开工通知书14天之前 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 接收到上述资料后7天 |
| 9 | 11.5（3） | 逾期交工违约金： 10000 元/天 |
| 10 | 11.5（3） | 逾期交工违约金限额： 10% 签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金：不适用 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：不适用 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励：不适用 |
| 14 | 16.1 | 允许调价 |
| 15 | 17.2.1（1） | 开工预付款金额：无 |
| 16 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例：无 |

续上表

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4 份 |
| 18 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额： 5 %签约合同价 |
| 19 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率： 合同订立时1年期贷款市场报价利率 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金金额： 3 %合同价格 质量保证金是否记付利息：否 |
| 21 | 17.5.1（1） | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份 |
| 22 | 17.6.1（1） | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 4 份 |
| 23 | 18.2（2） | 竣工资料的份数：原件1份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 26 | 19.7（1） | 保修期：自实际交工日期起计算 5 年 |
| 27 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰ |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额： 100 万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率： 3.5 ‰ |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：向项目实施管理法人所在地人民法院提起诉讼 |

B．项目专用合同条款

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.10其他义务：承包人应履行的其他义务：

①承包人应接受省级及其以上级别的交通主管部门及其委托的监督机构对其施工行为及工程质量的监督与检查，凡工程质量不合格的，均不予以验收和计量支付，对因此发生的拆除、重建、返工、修理等费用由承包人自负。同时，还应接受安全监督等机构的监督检查。

②承包人应对标段的雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责，在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则，承包人与其委托单位之间发生的经济纠纷，由承包人承担一切经济和法律责任。

③禁止超限超载运输。如有违反，由承包人承担一切经济和法律责任。

④凡是标段内与已建铁路、公路、水利工程、电力工程、通讯缆线、供水、输油、输气管道等有交叉、干扰的地段应与以上项目的主管部门办理相关手续后方可施工，所发生的费用均由承包人自行负责。凡是标段内与已建铁路、公路、水利工程、电力工程、通讯缆线、供水、输油、输气管道等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、水利工程、电力工程正常运营以及注意保护管线、电缆的前提下合理安排施工组织，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是标段内地形复杂、路基需深挖高填、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；凡是标段内含有跨河桥梁工程的，承包人应合理安排工期以尽可能避开汛期进行水中施工，确保施工的安全和施工质量。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，招标人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响铁路、公路、水利工程、电力工程、通讯缆线、供水、输油、输气管道等正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

⑤对于由于建筑物等地上附属物的拆除而遗留的建筑垃圾等废弃物，承包人应予以清除，承包人将完成上述工作所可能发生的全部费用计入投标报价中，招标人不另行支付。

⑥严格执行承包人负总责制度。凡承包人因转包、违法分包等原因造成拖欠民工工资的，由承包人承担全部责任。凡出现拖欠民工工资举报投诉的，一律由承包人负责举证核实，若在未提供具有说服力的核实举证材料，无充分证据证明民工已足额得到工资的，由发包人直接动用工资保障金先行垫付。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：执行“通用合同条款”。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2需要审批的材料和工程设备的范围：所有用于工程施工的主要材料和主要工程设备。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

本款补充：

承包人须了解工程范围内及附近施工影响区域是否存在其他管线和不允许损坏的建（构）筑物，如果有，则必须采用有效保护措施保护现有设施。

9.6.监督机构的安全检查（增加）

承包人应接受安全监督等机构的安全检查。

10.进度计划

10.1合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：执行国家和行业的技术标准和规定，以及发包人的有关要求。

11.开工和交工

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件范围：指龙卷风、暴雨、台风、洪水（指大于设计洪水频率）等对工程破坏严重的气候条件。以当地气象部门提供的资料为依据。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：

①由于承包人失误导致的，或应由承包人负责的必要的停工；

②承包人为调整本工程的施工部署，或为了本工程或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需的停工；

③由于工程质量不合格导致的停工整顿；

④由于工程进度不平衡导致的停工；

⑤由于进驻现场的主要人员、重要设备与投标文件资格审查资料中填报的人员、设备不符，而导致的停工；

⑥在合同中另有规定者。

15.变更

增加第15.3.4项约定为：

设计变更按吉林省公路管理局发布的《关于印发<吉林省普通国省干线公路养护工程设计变更暂行规定>的通知》（吉公路技[2022]45号）执行。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

具体执行标准如下：

在合同执行期间，对市场价格波动较大的钢材（仅指钢筋、钢绞线、护栏钢管立柱、波形钢板、标志牌立柱、金属梁柱式护栏、铝合金标志）、水泥、沥青、汽柴油单价进行调整。

（1）基期价格：指施工图批复预算中采用的吉林省交通运输厅发布的外购工程材料价格信息中的扣税后价格；

（2）当期价格：指签订合同时吉林省交通运输厅发布的外购工程材料价格信息（或吉林省交通运输厅发布的类似调价文件）中的扣税后价格。

（3）调整方法：当期价格-[基期价格×（1±5%）]＝价差，价差×实体工程使用数量= 调整金额（工程使用数量以发包人及监理工程师核准数量为准）。

注：1.当期价格与基期价格相比，未超出±5%时，不予调整；当期价格与基期价格相比，超出±5%时，仅对超出±5%以外的价差进行调整。

2.调整的数量仅为图纸（含变更设计）中明确用于实体工程的材料数量，按施工图批复预算中采用定额的单位消耗量计算。

3.在工程结算时，只按签订合同时吉林省交通运输厅发布的当期价格进行一次调整，其他时间吉林省交通运输厅发布的当期价格不予调整。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.5本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：按发包人下发的有关文件执行。

17.2预付款

17.2.1本项目无预付款。

17.2.2预付款保函（不适用）

17.3工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

17.3.3进度付款证书和支付时间本项（4）目细化为：（4）进度付款按照国库集中支付等国家规定和上级主管部门年度投资计划结合计量拨付资金。

17.3.4项工程进度付款的修正细化为：

在对以往历次已签发的进度款支付证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。最终支付给承包人的工程结算费用以审计核定为准。

17.3.5增加农民工工资：农民工工资保证金的缴存时间、农民工工资保证金的扣留条件和农民工工资保证金的返还时间按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65号）、《吉林省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（吉人社联〔2021〕208号）、《吉林省工程建设领域保障农民工工资支付工作指引》（吉人社发〔2024〕6号）等相关规定执行。

农民工工资保证金的缴存金额：签约合同价的3%。

注：如以上规定执行时与国家、省或相关主管部门要求不一致时，按发包人决定实施。

17.4质量保证金

17.4.1项末增加：

若质量保证金采用保函时，出具保函机构的要求同履约保证金。

20.保险

20.1工程保险

在第20.1款末增加如下内容：

发包人视工程情况确定本合同工程是否投保工程保险。如不需要投保，该费用不予支付承包人。

工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章的合计金额，保险费率为 3‰；上述保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。工程一切险报价标准是招标人对工程保险市场调查后确定的合理标准，是办理工程保险的费用标准上限，工程实施中项目法人将按实际保险费用支付。

20.2第三者责任险

在第20.4.2款末增加如下内容：

20.4.2第三者责任险的投保金额不少于100万元，但事故次数不限，保险费率为 3.5‰；上述保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。第三者责任险报价标准是招标人对工程保险市场调查后确定的合理标准，是办理工程保险的费用标准上限，工程实施中项目法人将按实际保险费用支付。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1不可抗力的其他情形：

①承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用；

②属于本工程设计引起的损失或损害，但由承包人设计的部分除外；

③永久工程的任何部分或单项工程被业主提前使用或占用所造成的损失或损害，但合同中另有规定者除外。

22.违约

22.1承包人违约

22.1.1（8）承包人不按合同约定履行义务的其他情况：

①承包人提供并经招标人审批的进场主要人员在本项目开工后到本项目的交工证书中写明的交工日期之前的任何时候被替换的数量超过50％（发包人要求更换的除外）。

②违反本项目招标关于合同用款规定。

③承包人不签订劳动用工合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的；

④在接到发包人或监理人关于工程进度过慢的通知后的28天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工。

⑤由于承包人原因引起暂时停工，承包人不积极采取补救措施造成工期严重延误。

⑥无视发包人关于工程安全、质量、进度的书面要求，无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务。

⑦承包人未经批准擅自撤离工地。

增加22.1.2（4）：当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：

①发包人可按签约时合同价格1％～10％的金额扣缴承包人违约金，该违约金从承包人的履约保证金中或工程款中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若发生了上述情况时，发包人除扣除承包人的全部履约担保和剩余工程款项之外，并不承担承包人与其它承包人、供货商等的经济纠纷和法律责任，也不赔偿任何费用。

②发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理工程师应确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，报发包人批准后从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理工程师应将上述决定通知承包人，并抄送发包人。

③发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理工程师的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或雇用其他承包人完成该工程。发包人或上述其他承包人为了完成本工程，可以使用他们认为合适数量的承包人装备、临时工程和材料。合同终止后的有关事项按相关条款办理。

④如果根据我国法律，认为承包人已强制性破产、企业清理或解散（为合并或重组而进行的自动清理除外），或承包人违反合同条款相关规定，或承包人存在相关违约情况，则发包人可以进驻现场和接管本工程，终止承包人在本合同项下的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理的各种权利和权限，发包人可自行完成该工程，或雇用其他承包人完成该工程。发包人或上述其他承包人为了完成本工程，可以使用他们认为合适数量的承包人装备、临时工程和材料。

22.2发包人违约

22.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下:保证金采用现金、支票形式提交的，发包人向承包人支付逾期返还保证金(未返还部分)的利息，逾期利息的利率为合同订立时1 年期贷款市场报价利率。

23.风险及索赔相关约定

23.1风险及索赔相关约定

1.受当前国际形势复杂多变影响，项目推进存在不确定性，可能发生项目暂缓、终止、工期顺延等情形。投标人一经提交投标文件并中标签订合同后，后续不得就项目工期调整、材料价格波动（按本补遗书约定调价规则执行）、前述风险因素的实际发生，向发包人提出费用增补、索赔及工期异议。

第三节  合同附件格式

修改附件一合同协议书、附件二廉政合同、附件三安全生产合同

附件一：

合同协议书

项目法人             、项目实施管理法人              （以下简称“发包人”）为实施                 项目，已接受       （以下简称“承包人”）对该项目       标段施工的投标。项目法人、项目实施管理法人和承包人共同达成如下协议：

1.第     标段由K     +     至K     +     ，长约     km，公路等级为     ，设计时速为     ，     路面，有     立交     处；特大桥     座，计长     m；大中桥     座，计长     m；隧道     座，计长     m以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）            （¥           ）。

4.承包人项目经理：    。承包人项目总工：    。

5.工程质量

质量目标：竣工验收的质量评定为优良。

安全目标：禁止发生一般及以上等级生产安全事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.承包人应按照监理人指示开工，工期为自开工之日起    年，共    日历天。

8.项目法人负责筹集项目实施资金，依据本合同及实施管理法人提交审批资料及时向承包人拨付工程实施资金。

9.项目实施管理法人负责组织项目实施管理工作，对工程质量、安全生产、进度、投资控制、计量、合同管理、环境保护、水土保持、廉政建设等实施全过程管理。

10.本协议书在承包人提供履约保证金后，由各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.本合同一式六份，项目法人二份、实施管理法人二份、承包人二份，每份具有同等的法律效力。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13.因本合同发生争议，各方应首先通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均可向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（本页以下无正文）

项目法人：

法定代表人或其委托代理人：

项目实施管理法人：

法定代表人或其委托代理人：

承包人：

法定代表人或其委托代理人：

年  月   日

附件二：

廉政合同

根据《关于在交通基础设施实施中加强廉政实施的若干意见》以及有关工程实施、廉政实施的规定，为做好工程实施中的党风廉政实施，保证工程实施高效优质，保证实施资金的安全和有效使用以及投资效益，本工程的项目法人       ，                        项目实施管理法人（以下简称“发包人”）               与该项目             标段的施工单位                   （以下简称“承包人”），特订立如下合同：

1.项目法人、项目实施管理法人、承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行                    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）各方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程实施管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 项目法人、实施管理法人的义务

（1）项目法人、实施管理法人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由项目法人、实施管理法人工作人员个人支付的费用等。

（2）项目法人、实施管理法人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）项目法人、实施管理法人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）项目法人、实施管理法人工作人员及其配偶、子女不得从事与工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）项目法人、实施管理法人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）项目法人、实施管理法人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向项目法人、实施管理法人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为项目法人、实施管理法人及其工作人员报销应由项目法人、实施管理法人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排项目法人、实施管理法人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为项目法人、实施管理法人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）项目法人、实施管理法人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给项目法人、实施管理法人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，项目法人、实施管理法人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路实施市场的处罚。

5.各方约定：本合同由各方或各方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由项目法人、实施管理法人或上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为项目法人、实施管理法人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为                      标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同各方签署后立即生效。

8. 本合同一式六份，项目法人二份、实施管理法人二份、承包人二份，每份具有同等的法律效力。

（本页以下无正文）

项目法人：

法定代表人或其委托代理人：

项目实施管理法人：

法定代表人或其委托代理人：

承包人：

法定代表人或其委托代理人：

年  月   日

附件三：

安全生产合同

为在             标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的项目法人                              、项目实施管理法人              （以下简称“发包人”）与承包人               （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 项目法人、实施管理法人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《实施工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因项目法人、实施管理法人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式六份，项目法人二份、实施管理法人二份、承包人二份，每份具有同等的法律效力

（本页以下无正文）

项目法人：

法定代表人或其委托代理人：

项目实施管理法人：

承包人：

法定代表人或其委托代理人：

年  月   日

#### 附件四：其他管理人员和技术人员最低要求

| 人员 | 数量 | 资格最低要求 |
| --- | --- | --- |
| 计划统计 负责人 | 1 | 具有公路工程相关专业中级职称。 |
| 质检负责人 | 1 | 具有公路工程相关专业中级职称。 |
| 施工负责人 | 1 | 具有公路工程相关专业中级职称。 |
| 试验负责人 | 1 | 具有相应的试验检测资格。 |
| 财务负责人 | 1 | 具有会计师职称。 |
| 施工现场 专职安全员 | 2 | 具有交通运输主管部门颁发的有效安全生产考核合格证书。 |

注：1、上表中所列人员不得兼职。

2、公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。如职称证中无专业，则在投标文件中必须附毕业证书，且毕业证上的专业为公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业。

附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求不在招标文件中列明，由中标人在与招标人签订合同协议书之前，根据本项目施工需要和业主的要求合理的填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要施工机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

附件六、附件七、附件八内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018版，交通运输部公告2017年第51号）。

## 第五章　工程量清单

### 1．工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。工程量清单中列出子目与第八章“工程量清单计量规则”表述不一致时，以工程量清单中列出子目进行计量与支付。

1.5 对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

### 2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三者责任险除外）、税费、利润、招标代理服务费等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7在工程量清单中不设暂列金额。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：详见“5.工程量清单”。

2.9建筑工程一切险的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章的合计金额，保险费率为 3‰；第三者责任险的保险金额不少于 100 万元，保险费率为 3.5‰。工程量清单第100章内列有上述保险费的支付子目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及第三者责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

2.10凡是标段内与已建铁路、公路、水利工程、电力工程、通讯缆线、供水、输油、输气管道等有交叉、干扰的地段办理相关施工手续及采取相应措施，所发生的费用均由承包人自行负责。

2.11支付给承包人的工程结算费用以审计核定为准。

### 3．计日工说明：不适用

### 4.其他说明

4.1由于需要返工、修理和维修而增加的任何费用，由承包人自负。

4.2对于工程量清单中“数量”一栏无工程数量，但子目名称中有“（暂定）”字样，“单价”一栏中投标人也应填写单价。

4.3便道（含便桥）、临时用地、供电、电讯、供水等费用，由投标人现场考察后，在工程量清单第100章中报价。其他临时工作均摊入相应的工程量清单的单价和总额价之中，不在报价中单列。

4.4拆除护栏钢材的回收归承包人所有。

4.5工程量清单报价时，投标人应充分考虑本工程的特点，并仔细、认真阅读招标文件及图纸，工程量清单中未列部分工程数量及内容作为附属工作，不单独计量，其费用包含在投标报价中。

4.6最高投标限价中包含土地征用及拆迁补偿费和回收金额。

4.7桥梁维修植筋包括钻孔、植筋胶、植筋，不含植筋钢筋。

4.8安全生产费用按最高投标限价的1.5%计。

4.9用于本项目的招标代理费由中标人向招标代理机构支付。投标人应将此费用摊入工程量清单的单价之中，不在报价中单列。

4.10为构建“互联网+便捷交通”质监数据应用，本项目在施工及管理过程中使用工程管理软件，以实现无纸化、网上签批、电子存档相关内容，投标人报价中应考虑电脑、网络、电子签章等费用（不包含技术服务费）。

### 5.工程量清单

详见《工程量固化清单电子文件》。

第　二　卷

第六章  图纸

从以下网址获取：百度网盘

接:https://pan.baidu.com/s/1JZOjoUwSSHTfOmUO_3kS_w?pwd=kju6       提取码: kju6

如果投标人未在上述网址中收到相应文件，请及时与招标代理机构联系，否则招标人和招标代理机构不承担任何责任。

第　三　卷

第七章　技术规范

说明：

1、执行《吉林省普通干线公路重点养护工程驻地建设标准化指南》

2、执行《公路工程标准施工招标文件（2018版）》相关部分及现行相关公路施工技术规范；

注：

如上述技术规范没有涉及到的工程项目，则执行现行国家标准、规范和行业标准、规范、规程。

如上述技术规范存在低于现行国家标准、规范和行业标准、规范、规程规定的情况时，则执行现行国家标准、规范和行业标准、规范、规程。

吉林省普通干线公路重点养护工程

驻地建设标准化指南

一、一般规定

1、推行办公区、生活区施工安全标准化，重点包括选址评估、布局设计、验收管理等方面，落实功能分区、建设标准、设施配备、安全管理等方面的要求。

2 、驻地建设包括建设单位(项目指挥部)、监理单位、试验检测机构、施工单位项目部(施工工区)驻地建设。

3、驻地建设按照开展工作便捷，建筑面积和场地占地面积满足办公、生活和生产需要，办公、生活功能分区的原则进行设置。

4、驻地建设应满足开展党建工作及精神文明建设工作需要。在工程建设一线推行党建工作规范化管理。

5、 施工单位的驻地建设方案需经监理单位、建设单位审定后方可实施。监理单位驻地建设方案报建设单位审查验收。

6、驻地建设应体现以人为本的理念，办公及生活用房必须安设取暖设备，采暖期室内温度应在18℃以上。严禁在室内使用明火(电)炉取暖。驻地内使用的电气设备和临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》(JG]46)的规定。会议室、办公用房和宿舍配置空调。

7、档案资料室应能防潮、防火，照明、通风应良好，并配备消防设备。所有档案资料应保存在专用金属文件柜内，由专人负责管理。

8、 宿舍每个房间不得超过4人，每人单床。宿舍在采暖期应有防煤气中毒措施。

9 、各功能室、办公室和资料室应设置统一规格的门牌标识，标牌应悬挂于醒目处，对有环境和安全条件要求的区域应设置警示及限入标识。

10、驻地应遵循统筹兼顾、适用为主、满足项目需要的原则，严禁铺张浪费。

二、驻地选址

驻地选址应满足安全、实用、环保的要求，以工作方便为原则，具备便利的交通条件和通电、通水、通信条件，积极创造信息化办公管理条件。具体选址要求如下：

1、位置要求靠近现场、进出方便快捷、易于管理，且不能与本项目其他工程产生干扰。

2、通信(电话、传真、网络)畅通，邮路便捷。

3 、不受洪水、泥石流、风灾等威胁，避开塌方、落石、滑坡、危岩等地段及取(弃)土场地。

4、避开高压线路及高大树木，离采石场、石方开挖等集中爆破区500m以上。

5、项目部(含分包项目部、较大工区)采用封闭式管理，办公生活区及大型施工场区的出入口应设置专职保卫人员，制定专门的管理制度。

6、租赁房屋作为驻地的，房屋必须符合安全生产及管理要求，房屋及场地的面积必须满足规定要求。

7、工地试验室选址应充分考虑安全、环保、交通便利及工程质量管理要求等因素，应避开高频、高压电源以及易产生振动区域、爆破区等，有380V动力电接入。沥青混合料试验室必须设在沥青混凝土拌和厂。水泥混凝土拌和厂、预制厂(含小件预制厂)及大桥、隧道工地应设水泥混凝土标养室。

三、 驻地设施

办公区、生活区、车辆(机具)停放区及工地试验室必须分区设置，区域划分科学合理。应合理设置驻地平面示意图、指路牌以及宣传栏(五牌一图)等。

1 、区内场地及主要道路应进行硬化处理。场地排水设施完善，庭院适当绿(美)化，环境优美整洁。场地平整时，表土应集中存放，用于工后复垦和场区绿化。场区占地范围内的原有树木，在不影响其他工程施工的情况下，应予以保留。

2、驻地应保证文明整洁，生活区院内应为员工提供统一晾晒衣物的场地。

3、生活、饮用水必须符合国家饮用水标准，按相关规定进行必要的水质检测。

4、驻地内应设有必要的防雷设施及监控系统。

5、房间内部净高宜不小于2.8m。室内应设置足够的固定电源插座，严禁私接电线。

6、施工单位会议室应设置两个独立进出口，门向外开启；通风、照明应良好，应安设功率相匹配的空调；必须配备投影仪、扩音器等常用会议设施和1.5m2以上写字板。

7、办公室桌椅颜色规格统一，排列整齐，满足办公需要。档案资料室应满足防潮、防盗、消防要求。照明、通风应良好，由专人负责管理。

8、宿舍要求如下：

1)自建房宿舍区与食堂严禁连成整体，间距不得小于15m。疏散通道满足规定要求宿舍内严禁存放易燃、易爆物品，不得在宿舍内生火做饭。应设置可开启式窗户，保证通风。

2)生活用品应摆放整齐，每人设专用柜。

3)统一挂设治安、卫生、防火管理制度图表。夏季有消暑、防蚊虫叮咬措施。

4)内外环境应安全、卫生、清洁，室外设有分类标识的垃圾箱，由专人清扫。

5)宿舍区应配备标准客房，方便职工家属探亲。

9、食堂必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，与厕所、垃圾站、有害场所等污染源距离不小于30m。应设置独立的制作间、储藏间，配备纱门、纱窗、纱罩等。

1)制定食堂卫生管理责任制度，具备卫生许可证。炊事员(包括工作人员)应有健康证，工作时必须佩戴工作证，穿工作服，并保证个人卫生。

2)食堂应适当装修装饰，提供良好的环境。厨房工作间灶台、案板宜采用不锈钢成品，四周墙面铺贴白瓷砖。

3)食堂应配备必要的排风、消毒、冷藏、保鲜设施。炊具存放在封闭的橱柜内，食物保存应生熟分开。

4)燃气罐应单独设置存放间。存放间应通风良好，严禁存放其他物品。

5)食堂内应设有防火、防尘及防蚊、蝇、鼠害等措施，有专人管理，及时清运垃圾。

10、盥洗池采用节水龙头，龙头数量与人员数量比例不小于1：5，墙面、地面铺贴瓷砖。浴室应男女分设，并提供热水浴，淋浴喷头数量与人员数量比例不小于1：10。室内采取取暖措施，设置存衣柜或者挂衣架，墙面、地面铺贴瓷砖(防滑)，排水、通风设施满足使用要求。

11、 污水排放方案应进行专门设计，并符合水利及环保等部门的相关要求。污水处理设置多级沉淀池，通过沉淀过滤，达到排放标准。

厕所应通风良好，采用独立冲水式并设隔断，地面、内墙1.5m高及小便池内铺贴瓷砖，设专人负责保洁和消毒工作。厕所污水通过集中独立管道进入封闭的化粪池，定期进行处理。

12、驻地内应根据消防要求配置完善的消防设施。消防设施应满足现行《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720)的有关规定，在适当位置设置临时室内消防水池和消防沙池，配置相应的消防安全标识和消防安全器材，并经常检查、维护、保养。

13、驻地内应设置安全通道，并保证消防车道的通畅，严禁在车道上堆物、堆料或挤占消防通道。

14 、各驻地及生产场所均应设置垃圾存储池，集中存放和处置生产、生活垃圾。垃圾池宜采用砖砌结构，尺寸不小于4.0m×3.0m×1.5m，定期进行无害化处理。

四、建设单位(项目指挥部)驻地

项目指挥部驻地办公、生活用房可租用或自建。建设标准应符合表1的规定。

表1建设单位(项目指挥部)驻地建设标准

| 序号 | 名称 | 建设标准(不小于，m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公用房(人均) | 6 100 |
| 2 | 会议室 | 60 |
| 3 | 档案室 | 30 |
| 4 | 宿舍(人均) | 6 |
| 5 | 厕所 | 15,且人均≥0.2 |
| 6 | 浴室 | 20,且人均≥0.3 |
| 7 | 餐厅 | 30,且人均≥0.8 |
| 8 | 厨房 | 20 |

五、监理单位驻地

监理单位办公、生活用房可租用或自建。建设标准应符合表2的规定。

表2监理单位驻地标准

| 序号 | 名称 | 建设标准(不小于，m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公用房(人均) | 6 100 |
| 2 | 会议室 | 50 |
| 3 | 档案室 | 20 |
| 4 | 宿舍(人均) | 6 |
| 5 | 厕所 | 15,且人均≥0.2 |
| 6 | 浴室 | 20,且人均≥0.3 |
| 7 | 餐厅 | 30,且人均≥0.8 |
| 8 | 厨房 | 20 |

六、试验检测机构驻地

1、试验检测机构办公、生活用房可租用或自建。施工单位试验室可分址设置，有特殊需求时，另行增设相应配置。建设标准应符合表3的规定。

表3参建单位试验室建设标准

| 项 目 | 试验检测机构(不小于，m2) | 施工单位(不小于，m2) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路面 | 路基桥隧 |  |
| 资料室 | 20 | 20 | 20 |  |
| 土工室 | 20 | - | 20 | 应配置温度控制设备 |
| 集料室 | 20 | 20 | 20 | 应配置温度控制设备 |
| 化学分析室 | 15 | 15 | 15 | 配备专业的药品箱，粘贴危险警示标志,上锁管理 |
| 力学室 | 20 | 20 | 20 | 应配备温度控制设备 |
| 水泥室 | 20 | - | 20 | 应配备温湿度控制设备 |
| 水泥混凝土室 | 20 | - | 20 | 应配备温湿度控制设备，完善排水设施 |
| 标准养护室 | 20 | 20 | 20 | 应配备温湿度控制设备，完善排水设施，保温防寒措施达标 |
| 沥青室 | 20 | 20 | - | 应配备温湿度控制设备及大功率排风设备 |
| 沥青混合料 | 20 | 20 | - | 应配备温湿度控制设备及大功率排风设备 |
| 样品室 | 15 | 15 | 15 | 应按照样品状态分区 |
| 检测设备室 | 15 | 15 | 15 |  |
| 办公室 | 40 | 30 | 30 | ≥5m2/人 |

2、试验室的布局和设施应满足试验检测工作和环境条件要求，具体如下：

1)应采用独立的专用线路集中配电，并设置应急电源，保证试验检测工作正常、连续开展。电线、电缆的布设应符合有关技术标准，保证使用安全。

2)排水设施完善，并配备必要的应急水源。各功能室均应敷设上、下水管道，配备水池，地面应设置地漏。水泥混凝土室、集料室等地面应设置环形水槽和沉淀池。标准养护室的墙体和屋顶应进行防潮和保温处理。

3)各功能室均应设置操作台，操作台应选用大理石面板，外观应整洁、美观、方便操作。电源插座应整齐布置且高出地面1.3m以上。地面应铺贴瓷砖。

4)试验检测设备应考虑平面位置、防振、安全防护等要求，安装应按照设备使用说明书及试验规程相关要求进行。

5)仪器设备安装、调试完成后，需经检定/校准或功能检验后方可投入使用。工地试验室应编制仪器设备的检定/校准计划，通过检定/校准和功能检验等方式对仪器设备进行量值溯源管理。

七、施工单位(主体工程)驻地

1、施工单位(主体工程)驻地为院落式，有停车场和职工活动场所，办公区和生活区分离设置，且满足安全、卫生、通风、绿(美)化等要求。承建主体工程的施工单位驻地办公(含工地试验室)、生活用房建筑面积宜不少于1000m2，场地占地面积不小于2000m2。建设标准应符合表4的规定。

2 、活动板房应选用阻燃材料搭设。搭建不宜超过两层，每组不超过10栋，组与组之间的距离不小于8m，栋与栋之间距离不小于4m，房间净高不低于2.8m。砖混结构墙面抹灰刷白，地面硬化，铺贴地板砖，墙体下部设50cm高的墙裙，地面设散水，排水坡度不小于3%。周围设置排水沟，保证排水畅通。

表4 施工单位驻地建设标准

| 序 号 | 名 称 | 建设标准(不小于，m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公室(人均) | 6 |
| 2 | 会议室 | 60 |
| 3 | 活动室 | 20 |
| 4 | 资料室 | 20 |
| 5 | 试验室 | 按照表3要求执行 |
| 6 | 餐厅 | 60，且人均≥1 |
| 7 | 厨房 | 30 |
| 8 | 宿舍(人均) | 6 |
| 9 | 厕所 | 30，且人均≥0.2，人均蹲位≥0.1个 |
| 10 | 浴室 | 30,且人均≥0.3 |

注：本标准为主体工程施工单位驻地最低要求，特殊情况可根据工程规模、工期等进行调整，但应经建设单位同意。

八、项目工区或分部

1、沿线路基、路面、桥梁、隧道等独立施工作业区，可根据施工组织要求设置项目工区或分部，用于现场施工及管理人员居住及办公。各项目分部或工区统一排序编号命名，便于识别、管理。

2、 采用自建活动板房或租用沿线合适房屋，但必须坚固、安全、耐用，并满足工作、生活要求，有独立院落。严禁使用帐篷、简易板房等。

3、办公和生活用房建筑面积宜不小于500m2。若租房则场地面积可适当调整，但必须对房屋外墙和室内进行规范装修，同一合同段内统一风格，体现普通公路养护工程建设文化特点。建筑面积和场地占地面积应满足办公和生活需要。

九、附属工程施工单位驻地

1、附属工程包括房建工程、交通安全设施、信息化建设工程等。

2、 附属工程施工单位项目经理部驻地面积不小于500m2；必要时在其他场区附近设施工工区，面积不小于300m2。

3、办公用房和生活用房要求如下：

1)办公用房应包括项目经理室、各业务科室、会议室、资料室、标准养生室等。生活用房应包括宿舍、食堂、浴室、厕所等。

2)会议室面积不小于30m2。会议室配备标准会议桌椅，设两个独立进出口，门向外开启，满足紧急疏散的要求。组织机构、质量自检体系、安全管理体系、廉政建设体系等管理制度或框图、晴雨表等装裱上墙。

3)资料室面积不小于20m2。档案资料应专人负责管理，并保存在金属文件柜内。

4)施工工区严禁搭设帐篷。

第八章　工程量清单计量规则

1.工程量清单计量规则执行《公路养护工程量清单及计量规范》（JTG/T5620—2025）相关部分。

2.《公路养护工程量清单及计量规范》（JTG/T5620—2025）工程量清单计量规则作如下修改：

（1）第5.1.3条中第6项“本规范清单子目中涉及土石方、拆除物等运输的，其清单子目仅计列运距1km以下，运距超过1km的应在Y201-3废料、废渣增运相应清单子目中计列”修改为“本规范清单子目中涉及土石方、拆除物等运输的，其清单子目运输包括在相应清单子目中计列”。本规范清单子目中涉及土石方、拆除物等运输的，子目工程量计量规则删除“运输超过1km的在Y201-3中计量”、作业内容“运输1km以下”修改为“运输”，投标人报价时应综合考虑该子目包含的所有工作内容，其费用包含在相应子目报价中；

（2）Y203-1排水设施修复与加固、Y204-1防护工程修复与加固、Y304-2路缘石、路肩石修复、Y304-4路面及中央分隔带排水修复、Y403-2砂浆修补、Y411-2现浇混凝土加固子目作业内容删除“拆除破损部分”，“拆除破损部分”在Y201-2拆除结构物子目计列；

（3）Y401-9植筋子目作业内容删除“钢筋制作”，“钢筋制作”在Y401-1～Y401-5子目中计列；

（4）Y407-2-2伸缩装置更换子目作业内容不含凿除混凝土，凿除混凝土在Y201-2拆除结构物子目计列；

（5）Y609-3混凝土基础增设子目仅指候车亭混凝土、钢筋，其他设施的基础混凝土、钢筋均含在相应子目报价中；

（6）Y803-2-1交调设备恢复子目含基础、立杆、设备、线缆及安装调试等施工图设计中所包含全部工程内容。

本计量规则是对《公路养护工程量清单及计量规范》（JTG/T5620—2025）的进一步补充、修改及说明，凡与本计量规则不一致之处，以本计量规则为准。

3.工程量清单中子目不在上述文件范围之内的，投标人报价时应综合考虑该子目包含的所有工作内容，未列明但依据图纸需要在施工中必须完成的工作内容，均作为附属工作，不单独计量，其费用包含在投标报价中。

第　四　卷

第九章  投标文件格式

投标文件组成

1．投标文件（第一个信封）

1.1 投标文件封面（第一个信封）

1.2 投标函（第一个信封）

1.3 商务标正文（第一个信封）

1.4 技术标正文（第一个信封）

1.5 投标所需其他材料

2. 投标文件（第二个信封）

2.1 投标文件封面（第二个信封）

2.2 投标函（第二个信封）

2.3 投标文件正文（第二个信封）

2.4 已标价工程量清单（第二个信封）

投标文件格式（第一个信封）

投标文件封面（第一个信封）

投标文件（商务及技术文件）封面格式

使用“吉林省公共资源交易一体化平台”的固定格式

投标函（第一个信封）

投标函（第一个信封）

使用“吉林省公共资源交易一体化平台 ”的固定格式

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算1年 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5（3） | 10000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5（3） | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 不适用 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 不适用 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1 | 允许调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1（1） | 无 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1（2） | 无 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3（1） | 5%签约合同价 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3（2） | 合同订立时1年期贷款市场报价利率 |  |
| 11 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | 3 %合同价格 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7（1） | 自实际交工日期起计算5年 |  |

商务标正文（第一个信封）格式

二、法定代表人身份证明及授权委托书

##### （一）授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                   （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投　标　人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名或CA锁电子签名。

2.如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                      （盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名亲笔签名或CA锁电子签名。

三、联合体协议书

(所有成员单位名称）自愿组成	 (联合体名称）联合体，共同参加	 (项目名称）	标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	 (某成员单位名称）为	 (联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担	专业工程，占总工程量的_    %；（成员一名称）承担     专业工程，占总工程量的        %； ......。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履 行完毕后自动失效。

7.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                                （盖单位章）

法定代表人：                                      （签字）

联合体成员名称：                                  （盖单位章）

法定代表人：                                      （签字）

联合体成员名称：                                  （盖单位章）

法定代表人：                                      （签字）

……

年    月    日

四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的彩色扫描件。

如采用电子保函（保单），投标人应在此提供按招标文件要求办理的电子保函（保单）彩色扫描件。

六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

七、拟分包项目情况表（不适用）

| 拟分包的工程项目 | 主要工程内容 | 预计造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”。 |
| 拟分包工程造价合计（万元） |  |  |  |

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： - 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数5%以上的所有股东名称及相应股权比例； - 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； (3)与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

（三）近年财务状况表

财务状况承诺函

四平市交通运输综合服务中心（招标人名称）：

我公司在参加                 投标活动中，对我单位近年财务状况，做以下承诺：我公司近三年具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我公司对以上承诺的真实性负责！

承诺单位名称：                        （盖单位章）

年    月    日

注：1、要求盖单位章的地方，应使用CA数字证书加盖承诺单位电子印章。

2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（四）近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）投标人的信誉情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内 |  |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内是否有行贿犯罪行为 |  |
| 是否存在法律法规的禁止投标的其他情形 |  |
| 投标人的最新吉林省省级综合信用评价结果 |  |
| 投标人的最新全国信用评价结果 |  |

信誉声明函

四平市交通运输综合服务中心：

一、我单位         （填写“属于”或“不属于”）在《吉林省公路管理局2025年度普通干线公路养护工程企业信用评价公告》（含调整结果公告）中为D级的企业。

二、我单位在“全国公路建设市场监督管理系统--不良行为记录”查询，          （填写“有”或“无”）不良信用记录。

三、我单位的不良信用记录如下（在第二条中填写有不良信用记录时，必须填写具体情况，否则其投标将被否决）：

。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关提供虚假的信用状况的规定，接受处罚。

特此声明。

声明单位名称（加盖单位章）：

日期：

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学 历 |  |  | 拟在本标段 工程担任 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

技术标正文（第一个信封）编写要求

五、施工组织设计

1．投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性）：

（1）总体施工组织布置及规划（含项目管理机构）

（2）主要工程项目的养护方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的养护方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

2．施工组织设计除采用文字表述，其他附表无需填报，也不应附后。

3.施工组织设计(技术暗标部分)必须在技术标正文（第一个信封）中编写，编制要求如下：

| 暗标部分 | 具体内容 | 暗标要求 | 具体事例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 版面 | 纸张大小 | 标准A4纸张 | 一般应为纵向，特定图表可以改为横向。页面颜色为白色。 |
| 颜色 | 标题字体颜色 | 标题字体颜色为黑色 |  |
|  | 正文字体颜色 | 正文字体颜色为黑色 |  |
|  | 图表内字体颜色 | 图表内字体颜色为黑色 | 图表的背景色应与页面颜色（白色）保持一致，不允许设置其他背景色 |
|  | 表格线颜色 | 表格线颜色为黑色 | 如柱状图、折线图的填充色、线条色，流程图的箭头色等统一为黑色 |
|  | 封面文本颜色 | 封面文本颜色要求为黑色 | 本项目不设置封面 |
| 字体要求 | 标题字体 | 宋体 |  |
|  | 标题字号 | 四号 |  |
|  | 正文字体 | 宋体 |  |
|  | 正文字号 | 四号 |  |
|  | 所有文字 | 字形：常规；下划线：无； 着重号：无；效果：全不设置 | 字符间距：缩放100%； 间距：标准，位置：标准。 |
|  | 符号 | 全部用中文标点 |  |
| 排版要求 | 页边距 | 均为2厘米 | 左边距2厘米；右边距2厘米 上边距2厘米；下边距2厘米 |
|  | 目录 | 不允许设置目录 |  |
|  | 页眉、页脚和页码 | 不得设置页眉、页脚和页码 |  |
|  | 空格、空行 | 各字符间不得有空格，各章节连续编制不空行 |  |
|  | 正文内容 （含标题） | 常规 | 对齐方式：两端对齐；方向：从左向右。 |
|  |  | 缩进 | 缩进：文本之前、后0字符； 特殊格式：首行缩进2字符。 |
|  |  | 间距 | 间距：段前、后0行； 行距：1.5倍行距。 |
|  | 表格内容 | 常规 | 对齐方式：表头居中，表格内文字根据版式选择居中或左对齐；文字环绕：无。 |
|  |  | 缩进 | 缩进：文本之前、后0字符； 特殊格式：无。 |
|  |  | 间距 | 间距：段前、后0行； 行距：单倍行距。 |
|  |  | 表格的内外边框 | 线型：单实线、线宽0.5磅。 |
| 其他 | ①不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容。 ②不得出现与投标文件（第一个信封）其他部分内容一致（或相近）且可明确判定为属于同一投标文件的内容。 ③总页数含图表应不超过100页。 |  |  |

如果施工组织设计出现敏感信息或是能代表企业信息的记号等行为，经评标委员会确定后，评标委员会将否决其投标。

二、投标所需其他材料格式

九、其他材料

1.投标文件关键内容摘录表

| 标段： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |
| 质量要求的响应情况 |  |  |  |  |
| 安全目标的响应情况 |  |  |  |  |
| 环保目标的响应情况 |  |  |  |  |
| 工期的响应情况 |  |  |  |  |
| 主要人员信息 | 拟任职务 | 项目经理 | 姓名 |  |
|  | 建造师注册号 |  |  |  |
|  | 安全生产考核合格证书号 |  |  |  |
|  | 职称证书编号 |  |  |  |
|  | 年～年 | 工程项目名称 |  | 担任何职 |
|  | 拟任职务 | 项目总工 | 姓名 |  |
|  | 职称证书编号 |  |  |  |
|  | 年～年 | 工程项目名称 |  | 担任何职 |
| 企业 项目 业绩 信息 | 项目名称 | 标段名称 | 工程内容 |  |

2、投标人拟提供的其他资料（如果有）

投标文件格式（第二个信封）

投标文件封面（第二个信封）

投标文件（报价文件）封面格式

使用“吉林省公共资源交易一体化平台 ”的固定格式

投标函（第二个信封）

投标文件（报价文件）投标函格式

使用“吉林省公共资源交易一体化平台 ”的固定格式

二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.2）。

投标文件（报价文件）正文格式

三、合同用款估算表

| 从开工月算起的时间 （月） |  | 投标人的估算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分 期 |  | 累 计 |  |
|  |  | 金额(元) | (％) | 金额(元) | (％) |
| 第一次开工预付款 |  |  |  |  |  |
| 1～3 |  |  |  |  |  |
| 4～6 |  |  |  |  |  |
| 7～9 |  |  |  |  |  |
| 10～12 |  |  |  |  |  |
| 13～15 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 100.00 |  |  |
| 投标价： |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可按附表一的工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。

a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，凡“投标人须知前附表”对本章正文内容进行完善和补充的，均以“投标人须知前附表”为准；未进行补充、完善的，以本章正文内容为准。

b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

本项规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。

招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

若投标函或调价函中的投标价大小写金额不一致，应以大写金额为准。

如投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评标办法”的相关规定对投标报价进行修正，则本项不适用。

“评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序。没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。凡“评标办法前附表”对本章正文内容进行完善和补充的，均以“评标办法前附表”为准；未进行补充、完善的，以本章正文内容为准。

如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价，则评标委员会按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标报价进行修正，第3.4.2项至第3.4.4项内容不适用。

上述人员的具体人员由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人有权取消其中标资格。施工时，发包人可根据工程需要，有权要求承包人无偿增加相应的人员。

本表的内容由投标人自投标文件中的相关内容和证明材料摘录。